Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Шимолинская средняя общеобразовательная школа»

658663 Алтайский край Благовещенский район с. Шимолино ул. Центральная 5

Е-mail: <schimolino@rambler.ru>

Тел/факс 8(38564)29306, ИНН/КПП  2235006419/223501001

Рассмотрено на                                                                                                             Утверждаю:

заседании педагогического                                                                                         директор школы

совета школы                                                                                                                ___________  Г.А. Красницкая

Протокол № ___ от  ________                                                                                    Приказ № ___ от ____________

Программа внедрения АИС

«Сетевой город. Образование» в МБОУ «Шимолинская СОШ»

на 2011-2012 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществить первоначальный ввод данных. Закрытие старого и открытие нового учебного года | Зам. директора по УВР Маленкова И.А. | до 01.10.2011 г. |
| 2 | Издание приказа по школе «О внедрении АИС «Сетевой край. Образование» в МБОУ «Шимолинская СОШ» | Директор школы Красницкая Г.А. | до 05.09.2011 г. |
| 3 | Провести обучение педагогических и управленческих кадров в соответствии с «Программой внедрения АИС…» | Администратор системы Катунина Т.Н. | до 05.09.2011 г. |
| 4 | Ознакомить учителей школы с регламентом работы школы по внедрению АИС «Сетевой край. Образование», нормативно-правовой базой. | Директор школы Красницкая Г.А. | до 05.09.2011 г. |
| 5 | Утверждение на педагогическом совете школы: 1. Положения о сетевой школе. 2. Положения о ведении электронного журнала АИС «Сетевой Город. Образование» | Директор школы Красницкая Г.А. Зам. директора по УВР Маленкова И.А. | до 05.09.2011г. |
| 6 | Утверждение на педагогическом совете школы положения о внедрении АИС «Сетевой край. Образование». | Директор школы Красницкая Г.А. Зам. директора по УВР Маленкова И.А. | до 01.10.2011 г. |
| 7 | Реализация программы подготовки кадрового состава школы. | Зам. директора по УВР Маленкова И.А. | В течение учебного года |
| 8 | Внесение данных об учителях-предметниках. | Маленкова И.А. Секретарь Мирошникова Т.П. | до 10.09.10 г. |
| 9 | Получение учителями логина и пароля для входа в программу «Сетевой Город». | Маленкова И.А | до 10.09.10 г. |
| 10 | Оказание консультаций педагогам школы, родителям и ученикам по использованию АИС «Сетевой город». Получение логина и пароля учениками и родителями. | Маленкова И.А. Администратор системы Катунина Т.Н. | В течение учебного года |
| 11 | Организация выставления текущих, итоговых и четвертных оценок в электронный журнал. | Учителя-предметники Зам. директора по УВР Маленкова И.А. | В течение учебного года |
| 12 | Наполнение «Сетевой город. Образование» учебными материалами, освоение электронного тестирования и других возможностей системы | Учителя-предметники Зам. директора по УВР Маленкова И.А. | В течение учебного года |
| 13 | Мониторинг внедрения АИС «Сетевой Город». | Зам. директора по УВР Маленкова И.А. | В течение учебного года |